TEST PLAN OUTLINE

1. Идентификатор тест плана

ООО Котятки. Тест план на ПО “Лежаночка” v 1.0

2023



1. Ссылки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Версия | Описание | Автор |
| 22-06-2023 | 1.0 | Составление тест плана на ПО Лежаночка | Анастасия Вовненко |
| 27-06-2023 | 1.0 | Прикрепление ссылки на ПО Лежаночка: лежанка.ру | Дарья Фадеева |

1. Введение

Наша компания осуществляет функциональное, нефункциональное тестирование для выявления ошибок в ПО Лежаночка до релиза. Мы выполняем тщательное тестирование заявленных функциональных возможностей, чтобы помочь достичь целей бизнеса для вашего ПО.

1. Объекты тестирования
2. Объект тестирования: сайт лежанка.ру
3. Предполагается провести тестирование на объекты:
   1. Форма регистрации
   2. Покупка
   3. UI
   4. Бронирования
   5. Подписки
4. Позитивное и негативное тестирование по заявленным видам тестирования

5) Проблемы и риски

1. Отпуска
2. Больничные
3. Отсутствие оборудования
4. Профилактика оборудования
5. Ураган котят
6. Отсутствие финансирование со стороны заказчика

6) Функции, которые нужно протестировать

1. Форма регистрации - высокий
2. Покупка - высокий
3. UI - средний

Не будет протестировано нагрузочное и тестирование безопасности ввиду отсутствия необходимых ресурсов.

7) Функции, которые не нужно тестировать

1. Бронирование
2. Подписки

Исходя из рисков и запланированных отпусков данный функционал не будет протестирован в данном релизе

8) Подходы

1. Метод черного ящика
2. Исследовательское
3. UI-UX
4. Смоки
5. Кроссбраузерность
6. Функциональное тестирование

9) Критерии прохождения тестов

Критерии начала:

1. Законченная документация
2. Готовность тестового стенда
3. Код функций доставлен на тестовую площадку (деплой)
4. Составленные тест кейсы
5. Предоставление специализированного ПО для тестирования

Критерии окончания:

1. Все тесты проведены
2. Исправлены все баги
3. Отмечены все неисправленные баги (некритичные)
4. Отсутствие финансирования
5. Учтены пожелания заказчика (требования)
6. Все точки отказа (например, провал определенного набора тестов из-за неисправности железа) задокументированы

10) Критерии остановки и возобновления тестирования

Критерии остановки:

1. Изменение требования
2. Блокирующие баги
3. Просьба заказчика
4. Отказ оборудования

Критерии возобновления:

1. Блокеры исправлены
2. Исправность оборудования
3. Просьба заказчика
4. Актуальная версия требований

11) Результаты тестирования

1. Количество завершенных тестов 99%
2. Количество найденных багов: 5
3. Написано 100 тест кейсов
4. Количество исправленных багов: 5
5. Количество фича-реквестов: 8

12) Оставшиеся задачи по тестированию

1. Безопасности - при наличии свободных sp
2. Нагрузочное - при наличии JMeter

13) Требования среды

|  |  |
| --- | --- |
| Браузеры | Chrome, FF, Safari |
| OS | Win 10-11, MacOS, Unix |
| Мобильные платформы | Android, iOS |
| Разрешение экрана | 1280х768, 1929х1080 |
| Мобильные дисплеи | 480х800, 640х960 |
| ПО | Browserstack |

1. Тестовые стенды
2. Наличие эмуляторов среды

14) Требования по части кадров и их обучения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | Уровень | Задачи | Время | Оплата | Skill Up |
| 1 | Senior | Управление командой, планирование… | Full time | 1000$/ч | Посещение семинаров |
| 1 | Middle | AQA, наставничество | Full time | 700$/ч | 1-1 с сеньором |
| 3 | Junior |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

15) Распределение обязанностей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Петров ИИ | Сеньоры | Управление командой, планирование |
| Иванова МП | Middle | AQA |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

16) Расписание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Документация | 22.06-23.06 | Петров | 8ч |
| Автотесты | 22.06-22.09 | Иванова | 200ч |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |